# Протокол № ДК-116

# Дисциплинарной комиссии

Ассоциации «БайкалРегионПроект»

г. Иркутск                                                          «14» июля 2025 г.

На заседании присутствовали:

1.Руководитель дисциплинарной комиссии – Лохтин Сергей Константинович – главный эксперт ООО «СибСтройЭкс», независимый член Правления Ассоциации «БайкалРегионПроект»;

Инспекторы дисциплинарной комиссии:

2.Абрамов И.А. - Заместитель руководителя дисциплинарной комиссии, технический директор Ассоциации «БайкалРегионПроект»;

3.Свинарчук А.Г. - Генеральный директор ООО «Сиброекттехстрой», член Правления Ассоциации «БайкалРегионПроект»;

4.Грязнова Н.И. - Председатель Совета директоров АО «Бурятгражданпроект», член Правления Ассоциации «БайкалРегионПроект»;

5.Шибанова Н.А. – Исполнительный директор Ассоциации «БайкалРегионПроект».

Приглашенные: Генеральный директор ООО «ИАГП» Распутин Владимир Викторович.

Полномочия представителей проверены.

Присутствуют 5 из 5 членов Дисциплинарной комиссии - 100 %.

Заседание является правомочным.

Секретарем заседания единогласно избрали Шибанову Н.А.

Заседание проходит очно, в том числе с использованием видеоконференцсвязи.

Повестка дня:

- Открытие дисциплинарного производства связи с обращением НОПРИЗ касательно в свою очередь Заявления ГАУИО «Ирэкспертиза» в отношении проектной документации, выполненной ООО «ИАГП» (ИНН 3812156141), выявленных недостатков в ходе проведения государственной экспертизы проектно-сметной документации включая проверку достоверности определения сметной стоимости», объекта капитального строительства: «Здание детской поликлиники на 350 посещений в смену ОГБУЗ «Иркутская районная больница» в селе Хомутово» (далее по тексту – объект).

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Шибанову Н.А. о внеплановой проверке ООО «ИАГП» (ИНН 3812156141):

В адрес Ассоциации «БайкалРегионПроект» 30.06.2025г. поступило обращение НОПРИЗ по заявлению ГАУИО «Ирэкспертиза» заявившей, что в ходе проведения государственной экспертизы Проектная документация передана некачественной, с недоработанными отчетами инженерных изысканий, проектными решениями - количество замечаний составило 384 (по технической части – 326, по результатам ИИ – 58), что повлекло за собой «перепроектирование» в ходе проведения экспертизы; было выдано одиннадцать уведомлений о выявленных недостатках при проведении проверки достоверности определения сметной стоимости объекта. Данные нарушения и необходимость их устранения повлекли за собой продление сроков экспертизы до 50 рабочих дней, срок проведения экспертизы продлевался 2 раза.

Изучив представленные ООО «ИАГП» материалы:

- Письменные пояснения руководства ООО «ИАГП»;

- Уведомления о выявленных недостатках при проверке достоверности определения сметной стоимости (Приложение №1);

- Договор подряда № 04-04/24 от 10.04.2024 (Приложение №2);

- Проект письма от ГАУИО «Ирэкспертиза» (из личного кабинета по подготовки расторжения Контракта) (Приложение №3);

- Письма с замечаниями экспертного учреждения (Zip файл);

- Контракт экспертизы с Заказчиком.

- Должностную инструкцию ГИП; приказ о назначении ГИП на объект;

- Другие материалы, полученные из сопричастных Ассоциации неофициальных источников.

Заслушали пояснения Распутина В.В., пояснившего, что 10.04.2024г. ООО «ИАГП» заключило договор подряда №04-04/24 с Заказчиком ООО Строительная компания «ВостСибСтрой» на выполнение работ по подготовке проектной и рабочей документации по объекту. Вместе с тем, 11.04.2024г. был заключен еще один договор подряда б/н с Заказчиком ООО Строительная компания «ВостСибСтрой», уточняющим, что в обязательства ООО «ИАГП» входит разработка разделов АР, АС, КР, КЖ проектной и рабочей документации по объекту.

Проведение инженерных изысканий и разработка сметной документации не входят в предмет Договора б/н от 11.04.2024г. и предоставляются Заказчиком, но договором предусмотрено: подготовка заданий для выполнения инженерных изысканий и сопровождение сметной документации, а также проведение и получение положительного заключения экспертизы проектной документации и инженерных изысканий, проверки определения достоверности сметной стоимости в части:

«- Предоставить Заказчику полный пакет документов …(проектную, рабочую документацию кроме разделов выполняемых или предоставляемых Заказчиком, соответствующие положительному заключению государственной экспертизы и положительное заключение государственной экспертизы)» (требование п. 34 ТЗ к договору б/н от 11.04.2025).

Проектная документация выполнялась в соответствии с получаемой от Заказчика исходно-разрешительной документацией, в том числе:

- технического задания;

- медицинского технологического задания;

- технических условий на инженерно-техническое обеспечение объекта;

- ГПЗУ, выписки из ЕГРН;

ТЗ и МТЗ были согласованы ОГКУ «Единый заказчик Иркутской области», Министерством здравоохранения Иркутской области и ОГБУЗ «Иркутская районная больница».

Подготовленная проектная и рабочая документация была передана Заказчику для подготовки сметной документации.

07.06.2025 в общем чате по объекту мессенджера «WhatsApp» было сообщено о том, что раздел ООС согласован, т.е. все разделы проектной документации согласованы. ООО «ИАГП» в рамках Договора свои обязательства выполнил.

24.06.2025 – Техническая часть и результаты инженерных изысканий согласованы ГАУИО «Ирэкспертиза» (письмо/приложение3).

На поставленный Шибановой Н.А. вопрос о раскрытии смысла термина «сопровождение» и роли ООО «ИАГП» в процессе получения положительного заключения экспертизы - контроля взаимодействия всех участников, получила комментарий Распутина В.В., что ООО «ИАГП» осуществлял передаточную функцию, а именно – организовывал формирование личного кабинета в ГЭ, сбора (а не контроля и проверки) документации от подрядчиков и подгрузки материалов на проверку ГЭ.

В ходе обсуждения поставленных проблемных вопросов заслушали Лохтина С.К., Шибанову Н.А., отметивших в т.ч., ООО «ИАГП» выполнял свою часть работы в рамках договорных обязательств, не имея возможности исправить или повлиять на результат и сроки выполнения части работ, выполняемых Заказчиком.

Постановили:

Проверка в отношении ООО «ИАГП» (ИНН 3812156141) по доводам обращения (исх. №1-СРО/04-349/25 от 30.06.2025г) проведена в рамках полномочий Ассоциации «БайкалРегионПроект».

Выявлены нарушения п. 2.2.(6), п. 2.8.(3) Устава Ассоциации, за совершение которых предусмотрена ответственность, возлагаемая решениями саморегулируемой организации.

На основании п. 1.2.(3) Положения о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации, вынести меру дисциплинарного воздействия - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ООО «ИАГП» следить за соблюдением баланса прав и обязанностей в договорной работе с Заказчиками. В случае выполнения работ «под ключ», заблаговременно согласовывать с Заказчиком, кто ответственный: за разработку смежных разделов и сопутствующих работ, за взаимодействие подрядчиков и контроль их результатов в процессе достижения общего.

Голосовали: ЗА– 5, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0

Руководитель дисциплинарной комиссии                                                                    /С.К. Лохтин/

Секретарь заседания                                                                                                     / Н.А. Шибанова/